****

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2**

**м. ЗАЛІЩИКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

48600 вул. Ольжича, 3а, м. Заліщики, тел. (03554) 2-21-03, 2-24-55

е-mail: [zalscool2@ukr.net](mailto:zalscool2@ukr.net)

код ЄДРПОУ 24625124

**Н А К А З**

31.05.2022 м.Заліщики Чортківського району Тернопільської області № \_\_\_- а/г

***Про підготовку до нового***

***2022/2023 навчального року***

На виконання вимог статті 13 та 17Закону України «Про охорону праці»,

пункту 1 розділу ІV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018

за № 100/31552, з метою організації роботи із підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону

**НАКАЗУЮ:**

1.Затвердити:

1.1.План заходів щодо підготовки закладу освіти до нового 2022/2023 навчального року та опалювального сезону, що додається;

1.2.План організаційних та ремонтних робіт, що передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень закладу освіти в новому 2022/2023 навчальному році, що додається.

2.Затвердити склад робочої комісії з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт, що додається.

3.Голові робочої комісії організувати роботу комісії з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт у закладі освіти та до 10 серпня 2022 року

доповісти про результати перевірки.

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директорка Іванна ПАВЛОВСЬКА

З наказом ознайомлені: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Христина ГЕВЮК \_\_\_\_\_\_\_ Ольга ВОЛОЩУК

31 травня 2022 року 31 травня 2022 року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр ЗАГАРІЙЧУК

31 травня 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики

Тернопільської області

від 31.05.2022 № \_\_\_\_\_- а/г

П Л А Н З А Х О Д І В

щодо підготовки приміщень закладу освіти

до нового2022/2023 навчального року та опалювального сезону

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Заходи | Термін  виконання | Відповідальний |
| 1 | Організувати та забезпечити проведення  ремонтних робіт у приміщенні закладу освіти | липень | Завідувач господарством |
| 2 | Провести огляд освітлення та забезпечити  заміну непрацюючих електроламп | липень | Завідувач господарством |
| 3 | Провести технічний огляд та перевірити  контури заземлення | серпень | Завідувач господарством |
| 4 | Підготувати тепломережу до роботи в  осінньо-зимовий період | вересень | Завідувач господарством |
| 5 | Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку | вересень | Завідувач господарством |
| 6 | Провести огляд будівель та приміщень закладу освіти на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по  порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівлі, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. і. | липень-серпень | Заступниця директорки з НВР  Христина Гев’юк  Заступниця директорки з ВР Ольга Волощук |
| 7 | Провести огляд будівель, приміщень, комунікацій із складанням акт-дозволів на  введення їх в експлуатацію | до 10 серпня | Постійно діюча технічна комісія закладу освіти |
| 8 | Інформувати відділ освіти Заліщицької міської ради | до 19 серпня | Завідувач господарством |
| 9 | Участь у роботі комісії з прийому в експлуатацію закладу освіти, яка створюється за наказом відділу освіти Заліщицької міської ради | до 20 серпня | Директорка Іванна Павловська та голова профспілки Іванна Сваричевська |
| 10 | Організація проходження щорічного  медичного огляду працівниками закладу  освіти | до 18 серпня | Медична сестра Галина Чорна |

Директорка Іванна ПАВЛОВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики

Тернопільської області

від 31.05.2022 № \_\_\_\_\_- а/г

П Л А Н

організаційних та ремонтних робіт з підготовки закладу освіти

до 2022/2023 навчального року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Заходи | Термін  виконання | Відповідальний |
| 1 | Зробити перевірку лічильників тепла і води. | червень | Завідувач господарством |
| 2 | Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи в приміщеннях закладу освіти | до 10 серпня | Завідувач господарством |
| 3 | Перевірити стан підлоги в класах, кабінетах, майстернях та привести її у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці. | червень-липень | Завідувач господарством |
| 4 | Провести вимірювання опору розтікання і  заземлення електромережі та устаткування (за необхідності). | за потребою | Завідувач господарством |
| 5 | Перевірити стан вікон та засклити (за  необхідності). | червень-липень | Завідувач господарством |
| 6 | Перевірити стан горища, даху, провести ремонтні роботи з метою унеможливлення протікання даху. | червень | Завідувач господарством |
| 7 | Перевірити стан підвального приміщення корпусу №2, провести ремонтні роботи з метою створення найпростішого укриття | до 15 липня | Завідувач господарством |

Директорка Іванна ПАВЛОВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики

Тернопільської області

від 31.05.2022 № \_\_\_\_\_- а/г

С К Л А Д

робочої комісії закладу освіти

з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт

1.ГЕВ’ЮК Христина Мирославівна, заступниця директорки з НВР, голова робочої комісії;

2.ВОЛОЩУК Ольга Іванівна, заступниця директорки з ВР;

3.ЗАГАРІЙЧУК Олександр Володимирович, вчитель закладу освіти.