****

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2**

**м. ЗАЛІЩИКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

48600 вул. Ольжича, 3а, м. Заліщики, тел. (03554) 2-21-03, 2-24-55

е-mail: [zalscool2@ukr.net](mailto:zalscool2@ukr.net)

код ЄДРПОУ 24625124

**Н А К А З**

21.07.2022 м.Заліщики Чортківського району Тернопільської області № \_\_\_-а/г

***Про організаційно-технічні заходи з підготовки***

***теплового господарства закладу освіти до роботи***

***в опалювальний період упродовж 2022-2023 років***

На виконання наказу відділу освіти Заліщицької міської ради від 21.07.2022 № 67-од «Про організаційно-технічні заходи з підготовки теплових господарств закладів освіти Заліщицької міської ради до роботи в опалювальний період упродовж 2022-2023 років», відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГ до ОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України й Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, з метою належної та своєчасної підготовки теплової мережі й системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (далі – ГВП) у закладі освіти до роботи в опалювальний період 2022/2023 року, а також попередження відмов у системі теплоспоживання під час проходження опалювального періоду,

**НАКАЗУЮ:**

1.Завгоспові закладу освіти:

1.1.Розглянути та опрацювати План організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств закладів освіти Заліщицької міської ради до роботи в опалювальний період 2022-2023 років, що додається до наказу відділу освіти Заліщицької міської ради від 21.07.2022 № 67-од.

1.2.Розробити до 25.07.2022 року та затвердити у встановленому порядку План організаційно-технічних заходів з підготовки теплового господарства закладу освіти до роботи в опалювальний період 2022-2023 років.

1.3.Забезпечити подання інформації про хід виконання Плану заходів до відділу освіти Заліщицької міської ради на електронну адресу rayvozal@gmail.com до 25.09.2022.

2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директорка Іванна ПАВЛОВСЬКА

З наказом ознайомлений \_\_\_\_\_\_\_\_ Тарас УХНАЛЬ

21 липня 2022 року

****

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2**

**м. ЗАЛІЩИКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

48600 вул. Ольжича, 3а, м. Заліщики, тел. (03554) 2-21-03, 2-24-55

е-mail: [zalscool2@ukr.net](mailto:zalscool2@ukr.net)

код ЄДРПОУ 24625124

**Н А К А З**

22.07.2022 м.Заліщики Чортківського району Тернопільської області № \_\_\_-а/г

***Про затвердження організаційно-технічних заходів***

***з підготовки теплового господарства закладу освіти***

***до роботи в опалювальний період упродовж 2022-2023 років***

Відповідно до наказів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики Тернопільської області від 22.07.2022 № \_\_\_ -а/г «Про організаційно-технічні заходи з підготовки теплового господарства закладу освіти до роботи в опалювальний період упродовж 2022-2023 років», від 22.07.2022 №\_\_\_-од «Про призначення відповідальної особи за виконання організаційно-технічних заходів

з підготовки теплового господарства закладу освіти до роботи в опалювальний період 2022-2023 років», з метою належної та своєчасної підготовки теплової мережі закладу освіти, а також попередження відмов у системі теплоспоживання під час проходження опалювального періоду

**НАКАЗУЮ:**

1.Затвердити План організаційно-технічних заходів з підготовки теплового господарства закладу освіти до роботи в опалювальний період 2022-2023 років, що додається.

2.Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача господарством закладу освіти Тараса Ухналя.

Директорка Іванна ПАВЛОВСЬКА

З наказом ознайомлений \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тарас УХНАЛЬ

22 липня 2022 року

Додаток 1

до наказу загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики

Тернопільської області

від 24.07.2022 № \_\_\_\_-а/г

**П Л А Н**

організаційно-технічних заходів з підготовки теплового господарства

закладу освіти до роботи в опалювальний період 2022-2023 років

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходу | Відповідальна особа | Термін виконання |
| 1. | Організаційні заходи |  |  |
| 1.1 | Призначити відповідальну особу за виконання організаційно-технічних заходів з підготовки теплового господарства закладу освіти до роботи в опалювальний період 2022-2023 років. | Керівник закладу | До 25.07.2022 |
| 1.2 | Уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності); | Керівник закладу, відповідальна особа | До початку опалювального сезону |
| 1.3 | Забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв, їх пломбування теплопостачальною організацією. | Керівник закладу, відповідальна особа | До початку опалювального сезону |
| 2. | Технічні заходи |  |  |
| 2.1 | Провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, тепловій мережі, системі теплоспоживання у необхідних обсягах. | Керівник закладу, відповідальна особа | До початку опалювального сезону |
| 2.2 | Провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у тепловому та гідравлічному режимах роботи системи теплоспоживання. | Керівник закладу, відповідальна особа | До початку опалювального сезону |
| 2.3 | Виконати гідравлічні випробування теплової мережі, системи опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку. | Керівник закладу, відповідальна особа | До початку опалювального сезону |
| 2.4 | Виконати шурфування теплової мережі або застосувати інші методи контролю її стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів. | Керівник закладу, відповідальна особа | До початку опалювального сезону |
| 2.5 | Відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплової мережі. | Керівник закладу, відповідальна особа |  |
| 2.6 | Привести у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих в тепловому пункті. | Керівник закладу, відповідальна особа | До початку опалювального сезону |
| 2.7 | Укомплектувати обслуговувальним персоналом (операторами котельні), провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системі теплоспоживання. | Керівник закладу, відповідальна особа | До початку опалювального сезону |
| 2.8 | Укомплектувати тепловий пункт та робочі місця обслуговувального персоналу технічною документацією. | Керівник закладу, відповідальна особа | До початку опалювального сезону |
| 2.4 | Провести перевірку готовності теплового господарства закладу освіти до роботи в опалювальний період за участю представників Держенерго-нагляду з вимогами розділу Х ППТГ до ОП. | Постійно діюча технічна комісія | До 15.09.2022 |
| 3. | Копію акту стану готовності теплового господарства закладу освіти до роботи в опалювальний період 2022-2023 років подати у відділ освіти. | Завгосп закладу освіти | Не пізніше  25 вересня поточного року |

Директорка Іванна ПАВЛОВСЬКА

*Тарас Ухналь*

****

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2**

**м. ЗАЛІЩИКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

48600 вул. Ольжича, 3а, м. Заліщики, тел. (03554) 2-21-03, 2-24-55

е-mail: [zalscool2@ukr.net](mailto:zalscool2@ukr.net)

код ЄДРПОУ 24625124

**Н А К А З**

22.07.2022 м.Заліщики Чортківського району Тернопільської області № \_\_\_-од

***Про призначення відповідальної особи***

***за виконання організаційно-технічних заходів***

***з підготовки теплового господарства закладу освіти***

***до роботи в опалювальний період 2022-2023 років***

На виконання наказу відділу освіти Заліщицької міської ради від 21.07.2022 № 67-од «Про організаційно-технічні заходи з підготовки теплових господарств закладів освіти Заліщицької міської ради до роботи в опалювальний період упродовж 2022-2023 років», з метою належної та своєчасної підготовки теплової мережі

**НАКАЗУЮ:**

1.Призначити завідувача господарством закладу освіти Тараса Ухналя відповідальною особою за виконання організаційно-технічних заходів з підготовки теплового господарства закладу освіти до роботи в опалювальний період 2022-2023 років.

2.Відповідальній особі керуватися у своїй роботі Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГ до ОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378.

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директорка Іванна ПАВЛОВСЬКА

З наказом ознайомлений \_\_\_\_\_\_\_\_ Тарас УХНАЛЬ

22 липня 2022 року